KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

2022

OCAK  2023

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU	1

I- GENEL BİLGİLER	2

A. Misyon ve Vizyon	2

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2

C. İdareye İlişkin Bilgiler	2

1. Fiziksel Yapı	3

2. Teşkilat Yapısı	4

3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	5

4. İnsan Kaynakları	8

5. Sunulan Hizmetler	11

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13

D) Diğer Hususlar	13

II-AMAÇ ve HEDEFLER	13

A) Temel Politikalar ve Öncelikler	13

B) İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	14

C) Diğer Hususlar	14

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	14

A. MALİ BİLGİLER	14

1. Bütçe Uygulama Sonuçları	14

2. Mali Denetim Sonuçları	15

3. Diğer Hususlar	15

B. PERFORMANS BİLGİLERİ	15

1. Faaliyet Bilgileri	15

2.Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları	29

3.Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	31

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	31

A- Üstünlükler	31

B-Zayıflıklar	32

C- Değerlendirme	32

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	32

# BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak önceliğimiz tüm eğitim ve hizmet binalarımızda etkin, verimli, güvenli ve konforlu bir çalışma ortamını kesintisiz olarak sağlamaktır. Bunun için mekanik ve elektrik tesisatlarımızda sürekli bir kontrol ve bakım yönetimi yürütmekteyiz. Gerekli hallerde her bir binamızda verilen hizmetin niteliğine uygun olarak Mimari projelerini hazırlama/revize etme ve bu mimariye uygun, inşaat, mekanik ve elektrik tesisatları ile ilgili çalışmaları yürütme gayretindeyiz.

Merkez yerleşke ve ilçe kampüslerimizde, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bina ve tesisler yapmak, mevcut bina ve tesislerin onarımlarını gerçekleştirmek, arazilerin kamulaştırma işlemlerini takip etmek, tüm binalarımızın mekanik ve elektrik alt yapılarının kesintisiz çalışmasını sağlamak ve mekanik-elektrik sisteminde yer alan cihaz ve ekipmanların bakım onarımlarını yapmak, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yürütmek Başkanlığımızın başlıca görevleri arasındadır.

Mensubu olmaktan onur duyduğum Kayseri Üniversitesi’nin yakın gelecekte; Üniversitelerimiz arasında iyi bir konuma geleceğine inancım tamdır.

Saygılarımla.

Mehmet Fatih TOSUN

Daire Başkanı

İmza

# I- GENEL BİLGİLER

## A. Misyon ve Vizyon

Misyon

İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında eldeki imkanları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, mevcut yapıların teknik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni yapı ve tesisleri ergonomik, teknolojik ve modern bir tarzda inşa etmektir.

Vizyon

Uygulama odaklı, öncü ve örnek bir üniversite olabilmek amacıyla, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı ve teknik desteği sağlayabilmektir.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Kayseri Üniversitesi’nin gelişiminde Başkanlığımız üzerine düşen vazifeyi, teknik anlamda her türlü desteği istişare kültürü içerisinde paylaşımcı, katılımcı bir takım çalışması ile yerine getirecektir.

Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri yetkilerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesinden almaktadır.

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 Sayılı Kanun’la Erciyes Üniversitesine bağlı bazı birimlerin ayrılması ve yeni birimlerin oluşturulması Üniversitemiz kurulmuş olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 04.10.2019 tarihinden itibaren aktif rol üstlenmeye başlamıştır.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde yer alan Rektörlük binası 2. Kat ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde birimimize ayrılan iki ofiste hizmet vermektedir.

### Fiziksel Yapı

| Yerleşke | Bina adı | Birimi | Kapalı alan m2 | Fonksiyonu (Eğitim, İdari, Araştırma vb...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Temmuz Yerleşkesi | Rektörlük Binası ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (18 Ofis) | 361,1 | İdari |

| Akademik-İdari Personel Hizmet Alanları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ofis Sayısı | Kapalı alan (m²) | Kullanan Sayısı |
| Akademik Personel Çalışma Ofisi | 0 | 0 | 0 |
| İdari Personel Çalışma Ofisi | 18 | 361,1 | 23 |
| Toplam | 18 | 361,1 | 23 |

| Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sayı | Alan (m2) |
| Ambar | 0 | 0 |
| Arşiv | 1 | 15 |
| Atölye | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 15 |

### Teşkilat Yapısı

### 3.Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

#### 3.1- Bilgisayarlar (Donanım Altyapısı)

| BİRİM ADI | Masa Üstü Bilgisayar (all in one, hepsibir arada bilgisayar) | Bilgisayar Monitörü | Bilgisayar Kasası | Dizüstü Bilgisayar | Tablet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOPLAM | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |

#### 3.2- Yazılımlar

| Yazılım | Açıklama |
| --- | --- |
| AMP | Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı |
| Arıza, Bakım ve Onarım Otomasyon Programı | Arıza, Bakım ve Onarım Otomasyon Programı |

#### 3.3- Bilgiye Abonelik

Bilgiye Abonelik

Bilgiye aboneliğimiz bulunmamaktadır.

#### 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | Projeksiyon | Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi | Fotoğraf Makinası | Video Kamera(sabit kamera) | Televizyon | Telefon/Faks | Barkod Okuyucu | Barkod Yazıcı | Baskı Makinası | KAREL EXP 40 MEŞGUL PANOSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | GÜBRELEME MAK.(600 LT. GÜBRE FIRFIRI) | Hard disk | Şişe soğutucu | Baskı Makinesi | Alarm Sistemi | Kameralar | Su terazisi | Transpaletler | Buzdolabı (Klio mini) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

| TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | Tesfiye küreği | Evrak İmha Makinası | Lazermetre | Anemometre (Rüzgar Ölçer) | Motorlu Testere (Çit Budama Testeresi) | GPS CİHAZI (GPS STONEX 8900 A GNSS) | Şarjlı Matkap | Kaynak Makinası | Taşlama Makineleri | Doğalgaz dedektörü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Toplam | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |

| TEKNOLOJİK KAYNAKLAR | Sıkıştırma Makinası (Hava Kompreserü) | Nivo Aletleri | Hidrolik Papuç Sıkma Pensesi | Basınçlı Yıkama Makinası | Dijital Kumpas | Kızılötesi Lazer Sıcaklıkölçer | Pensampermetre | Kablo Sinyal Bulucu Test Cihazı | Uydu Alıcıları | Sıcak Hava Tabancası | Mifare Kart Okuyucu | Mifare Servis (diğer geçiş sistemi) | Çim biçme Makinası | Motorlu Tırpan | Hızar Makinası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |

#### 3.5- 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Taşınır Programında Kayıtlı Bulunan Birim Envanteri

|  | Cinsi | Sayısı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Traktör Kabini | 1 |
| 2 | Traktör Koltuğu | 1 |
| 3 | Liftli Ortakol | 1 |
| 4 | El Arabası Tse, Iso Belgeli | 2 |
| 5 | Akrobat Merdiven | 1 |
| 6 | 7 Basamak Merdiven | 1 |
| 7 | 4 Basamak Merdiven | 1 |
| 8 | 16 Basamaklı Merdiven | 1 |
| 9 | 6 Basamak Merdiven | 1 |
| 10 | Teleskopik Uzatmalı Sap | 1 |
| 11 | Lokma Takımı 10-32 Arası | 1 |
| 12 | Pprc Boru Yandan Basmalı Makası | 2 |
| 13 | Boru Mengesi (3 Ayaklı) | 1 |
| 14 | Romörkör | 1 |
| 15 | Atatürk Portresi Çerçevelli 50*70 Cm | 6 |
| 16 | Mühür | 1 |
| 17 | Çöl Tor 801 19 Tk 800*380*1200 Mm Dosya Dolabı | 10 |
| 18 | Çöl Tor 80190 Tk 800*380*1900 Mm Dosya Dolabı | 6 |
| 19 | Çöl Tor 80119 Atk 800*380*1200 Mm Dosya Dolabı | 5 |
| 20 | Goldsit Myl 39 Myl 802*412*1906 Mm Dosya Dolabı | 4 |
| 21 | Goldsit Myl 3 Myl 38 802*412*1906 Mm Dosya Dolabı | 4 |
| 22 | Kitaplık | 2 |
| 23 | Toplantı Masası | 1 |
| 24 | Etajerli Yönetici Masası (240*75*180) | 1 |
| 25 | Çöl Zgn 180 90 St 2li Masa takımı | 5 |
| 26 | Çöl Kaçkar L160 Mel 2’li Masa Takımı | 11 |
| 27 | L Tipi Beyaz Masa | 1 |
| 28 | Goldsit Alara Alara Ps01 Masa 180 Kesonlu Masa Takımı 2'li Masa Takımı | 4 |
| 29 | Yönetici Koltuğu (Ahşap kollu/Ahşap Ayaklı/Mekanizmalı) | 1 |
| 30 | Çöl Gönen M01 Çalışma Koltuğu | 5 |
| 31 | Çöl Lena M02 Çalışma Koltuğu | 17 |
| 32 | Goldsit Satürn Satürn 100 T Çalışma Koltuğu | 4 |
| 33 | Misafir Koltuğu (Ahşap Ayaklı) | 4 |
| 34 | Çöl Gönen M03 Misafir Koltuğu | 14 |
| 35 | Çöl Lena M04 Misafir Koltuğu | 22 |
| 36 | Goldsit Satürn Satürn 300 P Misafir Koltuğu | 8 |
| 37 | Portmanto | 3 |
| 38 | Askılık | 11 |
| 39 | Sehpa (90*45*60) | 1 |
| 40 | Çöl Ilgaz Ilg 60 90 900*600*450 Mm Sehpa | 2 |
| 41 | Çöl Ilgaz Ilg 5050 500*500*450 Mm Sehpa | 16 |
| 42 | Goldsit Standart Standart Sehpa 50*50 Gazeteliksiz 500*500*450 Mm Sehpa | 4 |
| 43 | Etajerler ve Kesonlar | 1 |
| 44 | Çatılı Piknik Masası | 10 |
| 45 | Piknik Masası | 10 |
| 46 | Oturma Bankı | 80 |
| 47 | Yangın Söndürme Cihazı 5kg Co2 Gazlı | 1 |
| 48 | Yangın Söndürme Cihazı 25 Kg Abc Kimyevi Tozlu | 2 |
| 49 | Yangın Söndürme Cihazı 6 Kg Halo karbon (Pano İçi) | 1 |
| TOPLAM |  | 294 |

3.6- Taşıtlar

| Taşıtlar |  |
| --- | --- |
| Taşıtın Cinsi | Adet |
| TRAKTÖR | 1 |
| YUKI AYDOS 3 TEKERLEKLİ KASALI RENK KIRMIZI | 1 |
| TOPLAM | 2 |

### 4.İnsan Kaynakları

İdari Personel

| İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hizmet Sınıfları | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 5 |  | 5 |
| Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 0 |  | 0 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 7 |  | 7 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 0 |  | 0 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 0 |  | 0 |
| TOPLAM | 12 |  | 12 |

| İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Yük. Lisans ve Doktora |
| Kişi Sayısı | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Yüzde % | 0 | 0 | 33,33 | 50,00 | 16,66 |

| İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–5 Yıl | 6-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16–20 Yıl | 21–25 Yıl | 26 Yıl ve Üzeri |
| Kişi Sayısı | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Yüzde % | 0 | 66,67 | 0 | 8,33 | 16,67 | 8.33 |

| İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kadın | Erkek |
| Kişi Sayısı | 3 | 9 |
| Yüzde % | 25,00 | 75,00 |

| İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Yüzde | 0 | 8,33 | 41,67 | 8.33 | 33,33 | 8,33 |

Sözleşmeli Personel

| 657 Sayılı Kanun’un 4/B Statüsüne Göre Sözleşmeli Personelin Dağılımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Büro Personeli | 1 |  | 1 |
| Mühendis | 0 |  | 0 |
| Teknisyen | 1 |  | 1 |
| Tekniker | 3 |  | 3 |
| Mimar | 0 |  | 0 |
| Programcı | 0 |  | 0 |
| Destek Personeli | 5 |  | 5 |
| TOPLAM | 10 |  | 10 |

| Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Yük. Lisans ve Doktora |
| Kişi Sayısı | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Yüzde % | 0 | 10,00 | 50,00 | 40,00 | 0 |

| Sözleşmeli Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–5 Yıl | 6-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16–20 Yıl | 21–25 Yıl | 26 Yıl ve Üzeri |
| Kişi Sayısı | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzde % | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kadın | Erkek |
| Kişi Sayısı | 1 | 9 |
| Yüzde % | 10,00 | 90,00 |

| Sözleşmeli Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Yüzde | 10,00 | 20,00 | 60,00 | 0 | 10,00 | 0 |

İşçiler

| İşçi Sayısı (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Sürekli İşçiler | 1 |  | 1 |
| Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) |  |  |  |
| Vizesiz işçiler (3 Aylık) |  |  |  |
| TOPLAM | 1 |  | 1 |

Sürekli İşçiler

| Sürekli İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Yük. Lisans ve Doktora |
| Kişi Sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yüzde % | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |

| Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–5 Yıl | 6–10 Yıl | 11–15 Yıl | 16–20 Yıl | 21–25 Yıl | 25 Yıl ve Üzeri |
| Kişi Sayısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzde | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sürekli İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kadın | Erkek |
| Kişi Sayısı | 0 | 1 |
| Yüzde % | 0 | 100,00 |

| Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yüzde | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |

### 5.Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

5.2-İdari Hizmetler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan çalışmalar aşağıda detayları ile sıralanmıştır:

- Üniversitemizdeki Arızaların Giderilmesinde Kullanılacak Muhtelif Malzeme Alım İşi Yapılmıştır.

- Park Bahçeler Birimi Muhtelif Malzeme Alım İşi (20 Kalem)

- Park Bahçeler Birimi Muhtelif Malzeme Alım İşi (6 Kalem)

- Koruyucu Donanım Ve Ekipman Alım İşi (14 Kalem)

- Park Bahçeler Birimi Benzin Alım İşi

- Park Bahçeler Birimi Kar Ve Buz Çözücü Solisyon Alımı

- 2 Adet Jeneratör İçin 500 Litre Yakıt Alım İşi

- Asansörlerin Periyodik Kontrolü Yapılmıştır

- Yeşilhisar Myo Cins Değişikliği Dosyası Hizmet Alım İşi

- İncesu Myo 1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi Hizmet Alım İşi

- Rektörlük Binası Enerji Kalite Ölçümü Hizmet Alım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Binaları Kanalizasyon Rögarları Ve Tıkanıklıkların Temizliği İşi

- Üniversitemiz Develi, Pınarbaşı Halihazır Harita Üretimi Hizmet Alım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Tuvalet Taşı Alım İşi

- Üniversitemiz Park Bahçeler Biriminde Kullanılan Makinelerin Bakım Onarımı İşi

- Üniversitemiz Kongre Merkezi Binası Tıkalı Olan Wc Borusu Onarımı İşi

- 15 Temmuz Y. Otomatik Kapıların Bakımı Ve Kart Arızalarının Giderilmesi İşi

- Develi Seyrani Kampüsü Binaları Elektrik Pano Bakımı İşi

- Üniversitemiz Giriş Nizamiyesi Güvenlik Noktasındaki Pencerenin Büyütülmesi İşi

- Mimarsinan Osb Bölgesine Yapılması Öngörülen Myo İçin Mimari Avan (Ön) Proje Hazırlanması İşi

- Develi Seyrani Kampüsü İçerisinde Yapılacak Çelik Sera Statik Proje Hizmet Alım İşi(25x5 M, 2 Adet)

- Asansör Proje Hizmet Alım İşi

- Rektörlük Binası, Teknik Bilimler Myo Binası Ve Yemekhane Binası Mekanik Proje Hizmet Alım İşi

- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Ve Alt Yapı İşi

- Müh. Fak. Mustafa Çık. Laboratuvarları Elektrik Alt Yapısı Ve Ek Çevre Aydınlatma İşi

- Develi Seyrani Kampüsü İçerisinde Yapılacak Çelik Sera Yapım İşi (25*5 M, 2 Adet)

- 15 Temmuz Yerleşkesi Bina Bakım Onarım Ve Çevre Düzenlemesi Proje Hizmet Alım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Tören Alanı Elektrik Tesisatı Yapımı Ve Yenileme İşi

- Merkez Kampüsteki 180 Adet Aydınlatma Direğinin Şapka Kısımlarına 2 Adet İlave Profil Atarak Güçlendirme İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Ana Nizamiye Totem Aydınlatma Arızasının Giderilmesi İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Park Bahçeler Birimi Bakım Onarım İşinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi (29 Kalem)

- 15 Temmuz Yerleşkesi Kampüs Alanı İçerisinde Kullanılmak Üzere Trafik Malzemeleri Ve Gönder Direği Alım İşi (9 Kalem)

- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Su Deposu Yapımı, Geçici Atık Depolama Alanı Yapımı Ve Hidrofor Alanı Kapatılması

Yapım İşi

- Yeşilhisar Myo Çevre Aydınlatma Bakım Onarım Ve Yapım İşi

- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Çevre Tel Çit Ve Tel Örgü Tadilatları

- Satış Ofisinde Bulunan Beton Direklerin Kesimi Basamakların Tadilatı Ve Giriş Düzenlemesi İşi

- Kongre Merkezi Fuaye Alanı Tadilat Yapım İşi

- Rektörlük Binası Seramik (Sinterflex)Dış Cephe Kaplaması Kırık Ve Düşmüş Parçaların Yenilenmesi İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Kütüphane Binası Kaskad Kombi Eşanjörü, Yemekhane Binası Doğalgaz Regülatörleri Ve Teknik Bilimler Binası Hava Perdesi Kumandası Bakım Onarım İşi

- 7.5 Kw Asansör Sürücüsü Alımı

- 15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Alüminyum Doğrama Ve Cam Tadilatları Yapımı İşi

- Develi Seyrani Kampüsü Kaskad Otomasyon Yapım İşi Ve Hücreli Aspiratöre Sürücü Takılması Yapım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Demir Doğrama Yapımı İşleri

- K.Ü. Yemekhane Binası Temiz Su Hidroforu Arızası Tamiri Ve Klima Santrali Hava Kanalı Tamiratı İşi

- 2 Adet Jeneratörün 2022 Yılı Aylık Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alım İşi

- Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo Ek Vrf Klima Yapım İşi

- İncesu Myo Binası Kantin Ve Yemekhane Sıhhi Tesisat İşi

- Kongre Merkezi Ve Kayuzem Çatı Oluğu Membran Kaplaması

- Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 Adet Kapı Giriş Çıkışlarına Otomasyon Sistemi Yapılması İşi

- Güvenlik Ana Nizamiye Elektrik Tesisatı Yenileme Ve Muhtelif İşler

- Personel Yemekhanesi Elektrik Tesisatı Ve Muhtelif Yerlerde Aydınlatma İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Tadilat Yapım İşi

- Kayseri Üniversitesi 2 Adet Yolcu Asansörü, 1 Ad. Servis Asansörü, 2 Ad. Asansör Revizyonu Yapım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Mekanik Cihazların Periyodik Bakım Onarım Ve Arızalarının Yapılması Hizmet Alım İşi

- Yemekhane Binasında Bulunan Chiller Soğutma Grubunun Arızalarının Giderilmesi Ve Yangın Pompalarının Devreye Alınması İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi (9 Kalem)

- Yemekhane Davlumbaz Aspiratörü Ve Klima Santraline Sürücülü Mcc Panosu Takılması İşi

- Kayseri Üniversitesi Kongre Ve Kültür Merkezi Tadilat Yapım İşi

- Yeşilhisar Myo, Bünyan Myo, 15 Temmuz Yerleşkesi Kompanizasyon Panoları İyileştirilmesi İşi

- Yemekhane Binası Chiller Su Soğutma Grubu Kompresör Bakım İşi

- Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Myo Çatı Tadilat İşi

- Develi Seyrani Kampüsü Kompanizasyon Panoları Onarım İşi

- Kay. Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi

- Kayseri Üni. Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşi

- Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi

- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Bina Bakım Onarım İşi

- Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo Wc Aydınlatmaları Malzeme Alım İşi (2 Kalem)

- Öğrenci Nizamiyesi Tabela Ve Logo Yapımı İşi

- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Yemekhane Binası Bakım Onarım Yapım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binalar Cam, Çatı Ve Tamiratları Yapım İşi

- Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Öğretim Elemanı Odalarında Çatıdan Kaynaklı Su Akması Sebebiyle Tavanda Meydana Gelen Bozulma Ve Sararmaların Bakım Onarımı İşi

- Isıtma Kaskad Kazanları Otomasyon Yapım İşi

- 15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Onarım İşi

- Kütüphane Binası Yer Buatları İç Kasası Alım İşi

### 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11’inci maddesinde üst yöneticilerin, 31 ve 32’nci maddelerinde harcama yetkisi ve yetkilisini 33’üncü maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir.

## D) Diğer Hususlar

# II-AMAÇ ve HEDEFLER

## A) Temel Politikalar ve Öncelikler

Daire Başkanlığımız her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüd, proje, yaklaşık maliyet, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektedir. Mevcut ve aramıza yeni katılacak personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda hızlı çözüm bulmak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama için gerekli olan çağdaş tesisleri Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre yaptırmak ve denetlemekle yükümlüdür. Kaynakları doğru, zamanında, etkin kullanmak temel politikamızdır.

## B) İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

| Stratejik Amaçlar | Stratejik Hedefler |
| --- | --- |
| SA1 Merkez kampüsteki fiziki şartların iyileştirilmesi | SH: Kampüs altyapısının düzenlenmesi ve bina bakım onarımlarının tamamlanması |
| SA2 Çevreci bir üniversite olmak | SH: 2024 yılına kadar merkez yerleşkemizde mevcut bulunan peyzaj varlığının korunması, sıfır atık kapsamında yönetim sisteminin kurulması, planlanması ve sıfır atık belgesin alınması. |
| SA3 Bakım onarım çalışmalarının kalitesinin artırılması | SH: 2024 yılına kadar Bakım onarım çalışmalarında dijitalleşerek verilen hizmeti daha hızlı ve kaliteli hale getirmek. |

## C) Diğer Hususlar

# III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## MALİ BİLGİLER

### 1.Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Giderleri

| 2022 Yılı Ekonomik Bazda Ödenek ve Harcamalar (TL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomik Açıklama | Başlangıç Ödeneği | Yıl Sonu Ödeneği | Harcama | Harcama/ B.Ö. | Harcama / Y.S.Ö. |
|  |  |  |  | (%) | (%) |
| 01 Personel Giderleri | 31.000,00-TL | 1.915.555,00-TL | 1.914.062,17-TL | 6174,39% | 99,92% |
| 02 Sos. Güv. Kur. De. Pr. G. | 7.000,00-TL | 269.835,00-TL | 269.335,02-TL | 3847,64% | 0,00% |
| 03 Mal ve Hiz. Alım Gid. | 186.000,00-TL | 367.315,00-TL | 324.418,03-TL | 174,42% | 88,32% |
| 05 Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 Sermaye Giderleri | 10.502.000,00-TL | 20.148.153,00-TL | 17.918.765,80-TL | 170,62% | 88,93% |
| TOPLAM | 10.726.000,00-TL | 22.700.858,00-TL | 20.426.581,02-TL | 190,44% | 89,98% |

### 2- Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımız genel ihtiyaçlar ve Üniversitemizin fiziki alanlarının yapılması ve bakım-onarımlarıyla ilgili satın alınan mal ve hizmet ile yapım işleri karşılığında belgelere dayanılarak hazırlanan tahakkuk evrakları, Harcama Yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından incelenip, denetlendikten sonra ödemeye esas olmak üzere Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmekte yıl içerisinde Sayıştay Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Üniversitemiz 2022 yılında henüz Sayıştay denetimi yapılmamıştır.

### 3- Diğer Hususlar

## B- PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1.Faaliyet Bilgileri

  - 2022 Yılı Kayseri Üniversitesi Çevre Düzenlemesi Ve Alt Yapı İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2020H03-151335-151336 |
| Proje Adı | 2022 Yılı Kayseri Üniversitesi Çevre Düzenlemesi Ve Alt Yapı İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 716.001,72-TL |

14.11.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Su Deposu Yapımı, Geçici Atık Depolama Alanı Yapımı ve Hidrofor Alanı Kapatılması Yapım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2020H03-151335-151336 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Su Deposu Yapımı, Geçici Atık Depolama Alanı Yapımı ve Hidrofor Alanı Kapatılması Yapım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 1.258.688,00-TL |

23.12.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo Ek Vrf Klima Yapım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkcıoğlu MYO Ek Vrf Klima Yapım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 936.000,00-TL |

08.08.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi 2 Adet Yolcu Asansörü, 1 Ad. Servis Asansörü, 2 Ad. Asansör Revizyonu Yapım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi 2 Adet Yolcu Asansörü,1 Adet Servis Asansörü, 2 Adet Asansör Revizyonu Yapım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 1.675.018,00-TL |

16.11.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 659.200,00-TL |

23.08.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 1.297.386,18-TL |

02.12.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 560.000,00-TL |

26.09.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Bina Bakım Onarım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Bina Bakım Onarım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 4.155.000,00-TL |

30.12.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

  - Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Yemekhane Binası Bakım Onarım Yapım İşi

| Sektör | Eğitim |
| --- | --- |
| Proje No | 2022H03-187526 |
| Proje Adı | Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Yemekhane Binası Bakım Onarım Yapım İşi |
| Proje Yeri | Kayseri |
| Karakteristik | Yapım |
| Başlama-Bitiş Yılı | 2022-2022 |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 1.246.000,00-TL |

30.12.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak işin geçici kabulü tamamlanmış olup, 2022 yılında işin tamamı bitirilerek hizmete sunulmuştur.

Proje Bilgileri

| BİRİM ADI | PROJE BİLGİLERİ |  | PROJE TÜRÜ | PROJE MALİYETİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | Mimarsinan Osb Bölgesine Yapılması Öngörülen Myo İçin Mimari Avan(Ön) Proje Hazırlanması İşi | Hizmet Alım İşi |  | 22.420,00 TL |
| Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | Develi Seyrani Kampüsü İçerisinde Yapılacak Çelik Sera Statik Proje Hizmet Alım İşi(25x5 M, 2 Adet) | Hizmet Alım İşi |  | 18.880,00 TL |
| Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | Asansör Proje Hizmet Alım İşi | Hizmet Alım İşi |  | 6.490,00 TL |
| Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | Rektörlük Binası, Teknik Bilimler MYO Binası ve Yemekhane Binası Mekanik Proje Hizmet Alım İşi | Hizmet Alım İşi |  | 23.128,00 TL |

2022 yılı içerisinde yukarıda sayılan yatırım ve proje harcamaları ile diğer mal, hizmet ve yapım işlerinde, doğrudan temin ve diğer harcama usulleri kullanılarak: 17.918.765,80-TL harcama yapılmıştır.

### 2.Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

| Amaç 1 | Amaç 1: Merkez kampüsteki fiziki şartların iyileştirilmesi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 1.1 | Hedef 1.1: Kampüs altyapısının düzenlenmesi ve bina bakım onarımlarının tamamlanması |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Yükseköğretim / Ön lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | Kampüs altyapısının düzenlenmesi ve bina bakım onarımlarının tamamlanması |  |  |  |  |
| H 1.1. Performansı | (PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi 50) + (PG1.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi 50) |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemi Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| P.G.1.1.1 Kampüs altyapısının düzenlenmesi | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| PG 1.1.2 Kampüs bina bakım onarımlarının tamamlanması. | 50 | 0 | 60 | 60 | 100 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz merkez kampüsü olan 15 Temmuz Yerleşkesi ile Üniversitemize bağlı ilçelerde yer alan birimlerin çevre ve alt yapı ihaleleri, bina bakım onarım ihaleleri ve doğrudan temin alım süreçleri ile 2022 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |

| Amaç 2 | Amaç 2: Çevreci bir üniversite olmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 2.1 | Hedef 2.1 2024 yılına kadar merkez yerleşkemizde mevcut bulunan peyzaj varlığının korunması, sıfır atık kapsamında yönetim sisteminin kurulması, planlanması ve sıfır atık belgesin alınması |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Yükseköğretim / Önlisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | 2024 yılına kadar merkez yerleşkemizde mevcut bulunan peyzaj varlığının korunması, sıfır atık kapsamında yönetim sisteminin kurulması, planlanması ve sıfır atık belgesin alınması |  |  |  |  |
| H 2.1. Performansı | (PG2.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi 30) + (PG2.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi 70) |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemi Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| P.G.2.1.1. Merkez kampüsteki peyzaj varlığının korunması | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| PG 2.1.2 Sıfır Atık Projesi kapsamında yönetim sisteminin ve komisyonun kurulması, planlanması, geçici depolama alanının yapılması ve sıfır atık belgesinin alınması | 70 | 0 | 70 | 100 | 100 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz kampüs alanlarının yeşil alan ve peyzajı muhafaza edilerek gerekli bakım, budama, gübreleme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde çimlendirme ve bitki ekimi yapılmıştır. Sıfır atık projesi kapsamında geçici atık depolama alanı yapılmış ve sıfır atık belgesi alınmıştır. Stratejik Planda %70 olarak belirlenen hedefe %100 oranında ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |

| Amaç 3 | Amaç 3: Bakım onarım çalışmalarının kalitesinin artırılması |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef 3.1 | Hedef 3.1: 2024 yılına kadar Bakım onarım çalışmalarında dijitalleşerek verilen hizmeti daha hızlı ve kaliteli hale getirmek. |  |  |  |  |
| Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı | Yükseköğretim / Önlisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim |  |  |  |  |
| Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi | 2024 yılına kadar Bakım onarım çalışmalarında dijitalleşerek verilen hizmeti daha hızlı ve kaliteli hale getirmek |  |  |  |  |
| H 3.1. Performansı | (PG3.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi 50) + (PG3.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi 50) |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemi Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| P.G.3.1.1 Bakım Onarım takip programının alınması ve bakım onarımların sistem üzerinden takip edilmesi. | 50 | 0 | 80 | 100 | 100 |
| PG 3.1.2 Stok takibinin dijital ortamda yapılmasının sağlanması. | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |
| Arıza, Bakım ve Onarım Otomasyon Programı alınarak bakım onarımların sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır. Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler sistem üzerinden karşılanarak arıza ve bakım onarımlar yapılmıştır. %80 olarak belirlenen hedefe %100 oranında ulaşılmıştır. Stok takibinin dijital ortamda yapılmasının sağlanması kapsamında henüz çalışma yapılamamıştır. |  |  |  |  |  |

### 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Birim stratejik plan performans programında yer alan performans hedef ve göstergelere ulaşılmıştır. Belirlenen hedeflerden “Stok takibinin dijital ortamda yapılmasının sağlanması” hedefine ulaşılamamıştır.

# IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Üstünlükler

1)	Birimin, üst yönetiminde bulunduğu merkez binada yer alması,

2)	Hizmet alanların memnuniyeti,

3)	Kurum içi ve dışı birimlerle ilişkiler,

4)	Personelin yeniliğe açık olması,

5)	Teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde yürütülmesi,

6)	Çalışma koşullarının iyi olması,

## Zayıflıklar

1)	Teknik ve kalifiye personelin önemli ölçüde yetersizliği,

2)	Teknolojik ekipmanların yetersizliği,

3)	 Personelin yetersiz oluşundan grup çalışması yapılamıyor olması,

4)	Çok sayıda ve dağınık yapıda kampüsümüzün bulunması,

5)	Personelin Mevzuat konusunda eksiklikleri.

## C- Değerlendirme

Fırsatlar;

- Teknik konulardaki uygulama alanlarının çeşitliliği,

- Değişik bütçe kaynaklarının birleştirilerek yatırımda kullanılması,

- Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kurumlar için lüks bilinen birçok imalatın zorunluluk haline gelmesi,

- Bulunduğumuz bölgede, teknik fuarlara katılabilme imkânı

- İlimizde hayırsever sahiplerinin bulunması

Tehditler;

1-) İhtiyaçlar doğrultusunda isteklerin yalın bir şekilde ve tek elden ifade edilememesi,

2-) İhtiyaçlara orantılı kaynak temin edilememesi,

3-) Personel maaşlarının yeterli düzeyde olmaması,

4-) Mesai dışında personelin çalışmak zorunda kalması halinde, bunu özendirecek uygulamaların olmaması,

# V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Birimimiz; Üniversitenin fiziki yapılanmasının yani sıra, mevcut yapılanmanın bakım onarım işlerini yürütmekle görevli olduğundan, yapım işleri dışında kalan bakım onarım işlerinde birim dışı yüklenici firmalara bağımlılığımızı azaltmak amacıyla atölye ve benzeri tesislerin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle ilgili haftalık olarak toplantılar düzenlenmekte ve izlenecek yol belirlenmektedir.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.[2]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.[3] (Kayseri-23/01/2023)

Mehmet Fatih TOSUN

Daire Başkanı

İmza

Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.